CRONOGRAMA Y DIVISIÓN DE TRABAJO

Proyecto Cyphail + Investigación Cypher/Kuzu

Grupo 4 — 1:00 p. m. | Integrantes: Kenny, Sebastián y Moya

# 1. Prioridad y entregas

El orden de trabajo se establece según el cronograma oficial del curso y el SPEC de Cyphail. La prioridad inmediata es sacar P1.1 de Cyphail; después se concentra el esfuerzo en la investigación sobre Kuzu y posteriormente en P1.

| Fecha | Entrega / actividad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 25/08 | P1.1 Cyphail — avance parcial + defensa | 🔴 MUY ALTA |
| 08/09 | Reporte de investigación Cypher/Kuzu + defensa | 🔴 ALTA |
| 18/09 | P1 Cyphail — entrega + defensa | 🔴 ALTA |

# 2. Fase 1 — P1.1 Cyphail

Periodo: 08/08 → 25/08

Objetivo: tener un setup inicial formal del proyecto. Para P1.1 se busca principalmente un REPL funcional y una conexión con Prolog todavía simulada/fake. No se debe intentar construir todavía todo el motor de consultas.

## Kenny — CLI / REPL / Frontend

Configurar el CLI y el REPL.

Implementar comandos básicos como help, repl y la estructura inicial para run/compile.

Recibir comandos del usuario y enviarlos al handler correspondiente.

Mostrar respuestas y manejar errores básicos.

Documentar cómo ejecutar el programa desde consola.

Flujo objetivo: Usuario → CLI → REPL → Router/Handler → Respuesta.

## Sebastián — Estructura / Arquitectura Java

Crear y configurar el proyecto Java.

Configurar Maven o Gradle y la versión de Java.

Crear la estructura de paquetes y configurar Git/GitHub.

Crear README inicial y estructura de tests.

Preparar las clases/componentes principales: Starter, Frontend, Handler y estructura del Engine Broker.

Mantener una arquitectura limpia para que las partes puedan integrarse.

Flujo objetivo: Starter → Frontend → Handler → Engine Broker.

## Moya — Engine Broker / Fake Prolog

Preparar la estructura de comunicación con el supuesto motor Prolog.

Crear EngineBroker y FakeEngine o equivalente.

Permitir recibir un comando y devolver una respuesta simulada.

Preparar la representación de comandos y resultados.

Preparar JSON fake y manejo de errores básicos.

Dejar la estructura preparada para reemplazar el fake por SWI-Prolog posteriormente.

Flujo objetivo: Handler → EngineBroker → FakeEngine → respuesta/JSON.

# 3. Cronograma de trabajo para P1.1

| Periodo | Objetivo | Trabajo |
| --- | --- | --- |
| 08–10 agosto | Montaje inicial | Todos: leer SPEC, revisar arquitectura, crear repositorio, proyecto y estructura; confirmar responsabilidades y lograr que todos puedan ejecutar el proyecto. |
| 11–17 agosto | Primer flujo completo | Kenny: REPL/CLI. Sebastián: arquitectura, handlers, build, tests y README. Moya: EngineBroker, FakeEngine y JSON fake. Al final debe funcionar CLI → REPL → Handler → Fake Engine → respuesta. |
| 18–24 agosto | Integración y defensa | Los tres: integrar, probar desde consola, corregir errores, completar README/tests y practicar la defensa. El proyecto debe poder ejecutarse sin depender del IDE. |
| 25 agosto | P1.1 | Entrega y defensa. Llegar con proyecto compilable, CLI/REPL, handlers, Fake Engine, README, tests, Git organizado y los tres preparados para explicar el flujo. |

# 4. Fase 2 — Investigación Cypher/Kuzu

Periodo: 26/08 → 08/09

El grupo 4 de la sección de 1:00 p. m. tiene asignado Kuzu como implementación para el caso de estudio.

La investigación debe responder cinco preguntas principales:

¿Qué problema resuelve Cypher/GQL frente a SQL?

¿Cuál es la semántica de MATCH?

¿Cómo resuelve Kuzu patrones con relaciones encadenadas?

¿Cómo maneja Kuzu caminos variables y ciclos?

¿Qué decisión de diseño de Kuzu consideran contraria a los alcances de Cyphail?

## Kenny — Semántica de MATCH

Explicar qué es Cypher/GQL y qué problema intenta resolver.

Investigar el pattern matching declarativo.

Explicar qué significa que un patrón haga match con un grafo.

Investigar bindings y cómo se relacionan con MATCH.

Preparar material que sirva para conectar la semántica con el diseño de Cyphail.

## Sebastián — Caso de estudio: Kuzu

Investigar Kuzu específicamente, no solamente una descripción general.

Analizar patrones con relaciones encadenadas.

Investigar caminos de longitud variable.

Investigar ciclos y terminación.

Identificar una decisión de diseño de Kuzu que pueda entrar en conflicto con los alcances de Cyphail y justificarla.

## Moya — Ejemplo trabajado a mano

Crear un grafo propio con mínimo 10 nodos.

Usar mínimo 3 tipos de relaciones.

Crear una consulta con al menos dos patrones encadenados.

Resolverla paso a paso, explicando cómo se obtienen los resultados.

Explicar qué ocurre si existe un ciclo.

Explicar qué ocurre cuando falta una propiedad relevante.

Después, los tres deben integrar las secciones, conectar la investigación con Cyphail, revisar referencias/APA y practicar la defensa. El ejemplo trabajado a mano es especialmente importante porque representa el 30% de la evaluación.

# 5. Fase 3 — P1 Cyphail

Periodo: 09/09 → 18/09

Después de la investigación, el equipo vuelve al desarrollo. P1 se enfoca en Lexer/Parser e interacción con Prolog y mensajes JSON.

Kenny → Lexer / Parser.

Sebastián → AST / arquitectura del compilador.

Moya → Engine Broker / Prolog / JSON.

Los tres → integración, pruebas y defensa.

# 6. Reglas de trabajo del grupo

Nadie trabaja completamente aislado: cada integrante tiene una responsabilidad principal, pero los tres deben entender el flujo completo.

Todo cambio importante debe quedar en Git.

Antes de incorporar librerías o herramientas, verificar que estén permitidas por el curso.

La IA puede utilizarse para estudiar y comprender, pero no debe generar el proyecto completo de forma agéntica.

Cada integrante debe poder explicar su código y cómo se conecta con las partes de los demás.

# 7. Meta inmediata

08/08 → 25/08: sacar P1.1.
26/08 → 08/09: terminar investigación Cypher/Kuzu.
09/09 → 18/09: terminar P1 de Cyphail.

Primera meta técnica: conseguir que el flujo CLI → REPL → Handler → Fake Engine → respuesta funcione de extremo a extremo.